铜官数谷党建实训基地文化装饰工程

招 标 文 件

- 招标编号：AHTJZB-2025001

- 招标单位：铜陵高新产业园发展有限公司

- 招标代理机构：安徽天玑项目管理有限公司

- 2025年4月

- 目  录

上篇  专用部分

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表

第三章  需补充或改动的格式条款

第四章  图纸、技术标准和要求（另附）

第五章  工程量清单（另附）

第六章  合同条款

下篇  通用部分

第一章  投标须知

（一）总  则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标、定标

（七）合同的授予

第二章 评标办法

第三章 投标文件格式

上篇  专用部分

- 第一章  招标公告

- 招标编号：AHTJZB-2025001

一．招标条件

1.工程名称：铜官数谷党建实训基地文化装饰工程

2.招标人：铜陵高新产业园发展有限公司

3.资金来源:自有资金

4.项目交易性质：装饰装修工程

5.招标方式：公开招标

二．工程概况与招标范围

1.工程实施地点：铜官区北斗星城铜官数谷

2.建设规模：铜官数谷党建实训基地文化装饰工程，具体详见图纸、招标文件及工程量清单中所载明内容，最高投标限价276458.91元（含暂列金额0元）。

3.计划工期：30日历天。

4.招标范围：具体详见图纸、招标文件及工程量清单中所载明内容。

5.标段划分：一个标段

三．投标人资格要求

1.投标人资质要求，需具备下列条件：具有有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

2.投标拟派项目经理需具备下列条件：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的建造师安全生产考核B证，且具有在开标截止日期前半年内在该单位连续三个月的社保缴纳证明.

3.本项目专门面向中小企业招标(所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。)

4.本次招标  不允许  联合体投标；资格审查采取 资格后审 方式进行。

5.有下列失信行为之一的，不得参与投标，不得推荐为中标候选人：

（1）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的；

（2）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的；

（3）近5年在履行招标人及其所属单位的建设工程合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的。

四.招标文件的获取方式

4.1获取时间：2025年4月15日至2025年4月21日，每日上午 9 时至 11时、下午3时至 5 时（北京时间，下同）。

4.2获取方式：凡有意参加投标者，潜在投标人查阅招标公告后，如参与投标，可在安徽天玑项目管理有限公司网站自行下载招标文件，并将投标单位介绍信或授权委托书扫描件直接发送至453768150@qq.com，请各投标人注意该网站中关于本项目的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。

4.3 招标文件价格：0元。

五.发布公告的媒体

本次招标公告在 安徽天玑项目管理有限公司网站 发布。

六.重要提示：

本项目不启用企业信用分。

七．联系方式

| 招标人：铜陵高新产业园发展有限公司地 址：铜陵市铜官区铜井东路2508号 邮 编：244000 联系人：滕先生 电 话：0562-6825067 | 招标代理人：安徽天玑项目管理有限公司 地 址：铜陵市铜官区北斗星城B7号楼1802 邮 编： 244000 联系人：李工 手机： 17705624113 |
| --- | --- |

八．投标保证金

根据铜公管[2022]93号文，本项目免收投标保证金。

九.投标截止时间及地点、开标时间及地点

投标文件递交的截止时间（开标时间）为：2025年4月22日9时00分。

递交投标文件（开标）地点为：安徽天玑项目管理有限公司开标室

第二章   投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 铜官数谷党建实训基地文化装饰工程 |
| 2 | 建设地点 | 铜陵北斗星城铜官数谷 |
| 3 | 招标人 | 铜陵高新产业园发展有限公司 |
| 4 | 工程设计单位 | / |
| 5 | 招标范围 | 招标文件，工程量清单及补充答疑文件全部内容。 |
| 6 | 承包方式 | 施工专业承包 |
| 7 | 计价方式 | - 采用 全费用综合单价 报价法（综合单价包括且不限于成品（或主材及辅材）的采购、供货、运输、装卸、制作、安装、调试、培训、相关部门检测验收合格准许运行、售后服务、方案设计（含二次深化方案与施工图设计）、清理、保洁、破除处修复处理、移交前的成品保护、各项措施费用以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用） - 本招标项目招标控制价按含增值税率为 9% 考虑，投标人的投标价均视同按增值税率为 9% 考虑。投标人中标后，最终工程结算价根据投标人开具的发票税率，按下列公式调整：最终工程结算价/1.09*(1+实际开票税率） |
| 8 | 工程工期 | 见招标公告 预计开、竣工日期：具体开工时间以业主开工令为准 |
| 9 | 质量标准要求 | 质量标准：合格 |
| 10 | 最高投标限价、暂列金额 | 详见招标公告 |
| 11 | 评标定标办法 | 详见评标办法 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 资质等级要求 | 见招标公告。 |
| 14 | 投标人项目经理要求 | 见招标公告。项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外：①符合《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的情形；②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 |
| 15 | 投标替代方案 | 不允许 |
| 16 | 投标文件 | 正本一份，一份完整版本的加盖公章（或电子章）PDF版本电子标书，内容同纸质标书（U盘单独封装），应在投标截止时间前提交，密封提交（具体详见投标须知）。中标单位在中标后须另外提供两份副本（与正本一致）。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标文件提交截止时间后： 60 天内有效 |
| 18 | 投标保证金 要求 | 根据铜公管[2022]93号文，本项目免收投标保证金 |
| 19 | 履约保证金 | （1）形式：银行保函、担保机构担保、保证保险等； （2）比例/金额：中标合同金额的 2％。 |
| 20 | 安全文明要求 | 必须确保安全文明施工，执行国家现行相关规定 |
| 21 | 总包及分包 规定 | 中标人不得在中标后将工程转包给其它单位。 如需分包，分包项目、内容及分包商需符合国家有关规定。 |
| 22 | 主要材料要求 | 如本项目列出了主要材料或设备的推荐品牌，仅为说明而非具有限制性，投标人供应商可以选用其他品牌，但其质量标准应优于或相当于技术规格中要求的标准。 |
| 23 | 现场条件 | 具有开工条件 |
| 24 | 开标注意事项 | 开标会议邀请所有投标人代表参加。详见投标须知中开标部分及评标办法 |
| 25 | 废标条款 | 见评标、定标27.2重大偏差部分及评标办法 |
| 26 | 对招标文件提出异议的最迟时间 | 投标截止3日前。 |
| 27 | 提出异议 的方法 | 见投标须知7.5、7.6、11.10.1。 |
| 28 | 招标文件的澄清和异议回复 | 投标截止前3天 |
| 29 | 招标代理 服务费 | 根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】 534 号）收费标准*60%计取招标代理费，造价咨询费按省物价局、建设厅皖价服[2007]86号文规定的标准*60%计取清单控制价编制费。上述费用由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理单位，不再向招标人收取,上述费用由中标单位在领取中标通知书前支付。 |
| 30 | 施工重点难点 | 详见“第三章《需补充或改动的格式条款》”内容 |
| 31 | 人员到岗 及履约要求 | 投标人一旦中标，拟派的建造师在整个项目施工期内必须到岗。 中标人不得擅自更换建造师及项目部主要管理人员，确需更换时，须报经招标人同意。 本项目建筑工人实行实名制管理，具体要求见安徽省住房和城乡建设厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于进一步推进房屋建筑和市政工程建设领域建筑工人实名制管理工作的通知》（建市函〔2019〕1号）。 |
| 32 | 材料要求 | 1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，必须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家须经招标人和监理单位(如有）认可。 2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。 |
| 33 | 领取中标通知书及合同签订要求 | 1.中标人应在中标公示发布后的 5 天内领取《中标通知书》，逾期不领取视为放弃中标资格，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。 |
| 34 | 重要提示（一） | 1.投标人应充分考虑现场交通等情况，投标报价中须考虑所有措施费，须满足本工程施工中所有相关措施需要。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 2.施工所需的临时水、电、电讯线路由发包人协调接口，承包人根据现场情况自行装表计量支付相关费用，并承担线路实际发生的费用。本费用投标人在投标报价中综合考虑相关费用，工程结算时不再调整。 3.施工中使用的所有运输车执行铜陵市人民政府办公室办[2017]174 号《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》，取土点，土方、建筑垃圾弃置点自行考虑，运距不予调整。 4.该工程在施工过程中，凡涉及扬尘污染防治具体实施方案执行现行标准和规定。所发生的费用已包括在不可竞争费（安全文明施工费）中，施工方不得以任何理由要求增加此费用。 5.本项目在施工过程中，不得影响办公楼内部单位和人员正常营业及办公，施工单位应采取相应措施进行防治噪音和扬尘污染，或采取错峰施工，相关费用已包含在投标报价中，施工方不得以任何理由要求增加费用。 |
| 35 | 招标文件的解释权顺序 | 1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2.招标文件约定中如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准； 3.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释； 4.按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。 |
| 36 | 关于拟委任项目经理注册建造师电子证书的特别说明： | （1）拟委任项目经理为一级注册建造师的，须执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》中电子证书的有关使用要求，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书使用时限为180天。本人应确认该证书的使用时限。超出使用时限的电子证书无效。 （2）拟委任项目经理为二级注册建造师的，需使用新版二级建造师电子证书，新版二级建造师电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照二级建造师注册证书》(C0215-2019)标准执行。二级建造师打印电子证书后，按电子证书规定的格式应在个人签名处手写本人签名的，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书使用时限为180天。本人应确认该证书的使用时限。超出使用时限的电子证书无效。 |

第三章   需补充或改动的格式条款

注：招标文件通用部分及专用条款中的格式部分均不得改动，如针对项目特点，需对招标文件相关条款进行补充和改动的，需在此表中注明。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 改动的条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下篇《通用部分》“第一章投标须知” | 第11.4条“投标报价编制依据” | 增加： 1.采用全费用综合单价报价法，综合单价包括且不限于成品（或主材及辅材）的采购、供货、运输、装卸、制作、安装、调试、培训、相关部门检测验收合格准许运行、售后服务、方案设计（含二次深化方案与施工图设计）、清理、保洁、破除处修复处理、移交前的成品保护、各项措施费用以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用。 2.措施项目费包括夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、非夜间施工照明费、临时保护设施费、赶工措施费、其他措施项目费等全部费用，均包含在投标总价中，不再单列，招标人不再另行支付费用。 3.投标人的投标报价须包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，中标后发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，中标人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中，承包人须向发包人每次承担合同价1%违约金。 |
| 2 | 下篇《通用部分》“第一章投标须知” | 第11.5条“投标人的费用项目编制原则” | 增加： 1.投标人的投标报价应是完成工程量清单所列招标工程范围内容及项目特征要求的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工现场周围管线的保护及不影响原设施设备措施等）及工程施工过程中发生的所有措施费用等全部费用。 2.投标人投标报价中须考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并去施工现场实地考察施工环境，须满足本工程施工中所有相关措施需要。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 3.投标人在投标报价时须充分考虑将来施工过程中对原有建筑物的破坏修复费用、现场既有建筑、设施、设备、管网的成品保护或恢复保护、大型机械进出场、环境保洁费用等相关措施费用，中标后招标人不再另行支付上述相关费用。 4.对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用由承包人自行承担，招标人不再另行支付。 5.施工过程中的用水用电产生的费用由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付。 6.工程资料的档案编制、整理、扫描、加工等相关费用由施工单位承担（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付），且必须满足建设单位的资料归档要求。 7.对于受施工现场场地限制，可能需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。 8.投标人全部工作完工后须确保通过使用人或招标人验收合格，否则承包人应无条件按要求整改直至验收合格，同时发包人有权追求承包人经济责任及其它相关责任。 |
| 3 | 重要提示（二） |  | 1.施工期间，安全防护、文明施工、噪音及扬尘污染防治具体实施执行中华人民共和国住房和城乡建设部(编号JGJ146-2013)《建设工程施工现场环境与卫生标准》、建管函[2018]80号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、建管[2018]24号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》、《铜陵市扬尘污染防治管理办法》2021年4月1日实施版、建管函〔2017〕67号文《关于进一步加强我市施工现场文明施工扬尘管控工作的通知》、建管〔2016〕26号文《关于印发2016年铜陵市在建工程施工现场文明施工及扬尘污染治理专项整治实施方案的通知》、《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知建标〔2021〕42号》和安徽省建设工程造价管理总站造价[2014]13号文（扬尘污染防治）的规定（相关文件表述不一致时，以高要求为准，有相关部分发布最新文件的，以高要求为准），承包人投标报价中已考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。文明施工及扬尘污染防治主要工作内容包括但不限于如下： （1）施工期间活动围挡、锥筒、警示灯、警示标识、道路周边交通组织指示牌、临时标牌等按工程需要配置到位，以满足安全和建设单位要求为准。 （2）施工期间，各出入口及周边相关道路安排专人全天候保洁； （3）办公区、加工区、材料堆放区等不得在招标人指定范围外设置。 2.招标文件中第六章合同专用条款中增加 “对项目经理（建造师）及承包人相关要求及违约责任”，投标人投标报价须充分考虑由此带来的风险因素，一旦中标，必须严格执行招标文件中专用合同条款，否则招标人有权取消投标人中标资格，或终止施工合同，将承包人清退出场。 3.相关报批手续由施工单位配合建设单位办理，施工单位应按许可内容进行文明施工。施工区域垃圾、施工现场污水不得排入非污水管网，若达不到文明施工要求，责令立即整改，每发现一次承包人须向发包人承担合同价1%违约金 4.现场临时供电供水要按照《施工现场临时用电安全技术规范》及其他相关法律、法规做好现场临时用水、临时用电安全工作； |
| 4 |  |  | 1、设备及主要材料采购前，中标单位须根据招标人要求提供方案或样品报经建设单位及监理单位（如有）审核确认后，方可自行采购；设备及主要材料进场施工前，须经建设单位及监理单位（若有，下同）验收合格后，方可进行施工；否则招标人有权对中标人擅自采购的主要材料、设备及施工不予认可且不支付任何费用。 2、所有检测必须合格，否则造成的返工和复检等一切损失由中标单位承担。 |

- 图纸、技术标准和要求（另附）

- 第五章  工程量清单（另附）

- 第六章  合同条款

第一部分  合同通用条款

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

工程名称：

工程地点：

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                           。

2.工程地点：                                           。

3.工程立项批准文号：                                 。

4.资金来源：                                         。

5.工程内容：                                           。

6.工程承包范围：                                       。

二、合同工期

开工日期同开工报告

计划开工日期：      年      月  日（以开工令为准）。

计划竣工日期：      年    月  日（以竣工报告为准）。

工期总日历天数：  。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合                            标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）      (¥     元）；

2.合同价格形式：全费用综合单价合同（清单项目特征中另有说明，按说明执行）。

#### 五、项目负责人

承包人项目负责人：                           。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年     月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在               签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自   双方签字盖章后   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码:                      组织机构代码:

地  址：                           地  址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账  号：

第二部分  合同通用条款

本工程通用合同条款按建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）的通用合同

条款执行

第三部分  合同专用条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：招标文件、工程量清单、最高投标限价、施工图纸（若有）等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                                    ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /        。

1.1.3.2永久占地包括：             /           。

1.1.3.3 临时占地包括：           /            。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章    。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家现行建筑工程质量检验评定标准、国家现行的各专业《施工规范及验收标准 》、安徽省及铜陵市有关建筑工程法规、标准、以及施工图纸所示的有关图集及标准等。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   不提供

发包人提供国外标准、规范的份数：          无          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         无           。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：本专用合同未尽事宜，适用通用合同。专用合同与通用合同不一致的，以发包人解释为准。合同内容与招标文件不一致的，以发包人解释为准。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                              ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                              ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                              。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标文件原样副本（含商务标电子版）、施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）；

承包人提供的文件的期限为：开工前三天        ；

承包人提供的文件的数量为：肆份             ；

承包人提供的文件的形式为：以书面形式提供    ；

发包人审批承包人文件的期限：收到后三日内   。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：肆套承包人提供 。

1.6联络

1.6.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：工地现场     ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 执行通用条款 。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：招标实施范围为界       。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  由承包人依据项目现状自行处理。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    /    承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /         。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  承包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： /  。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： /   。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     执行专用合同条款中关于合同价款调整的约定    。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：    执行专用合同条款中关于合同价款调整的约定

#### 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：              ；

身份证号：      ；

职    务：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：      ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对工程进度、质量、投资负责，抽查隐蔽工程现场和验收记录，按照规定程序办理经济签证。（2）负责协调外部关系，监督检查监理单位、施工单位工作。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.21 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

- 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内由发包人完成。

- 将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决，费用自理。

- 施工现场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场现状，承包人自行踏勘现场，自行开通临时便道，费用自理，以满足文明施工要求为准。

- 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5日内由发包人提供相关资料（若有），同时承包人需自行核查现场杆管线，并做好相关保护措施。

- 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人配合发包人在开工前5日内完成（若需）。

- 双方约定发包人应做的其他工作： 无  。

- 发包人委托承包人办理的工作： 另行通知

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   /     。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款 。

发包人是否提供支付担保：       /            。

发包人提供支付担保的形式：      /               。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：提供完整的竣工资料肆套(含竣工图、影像资料，其中二套是原件)和可编辑电子文件一份。承包人未按发包人和档案馆要求提供竣工资料或资料不符合要求的（含发包人及分包工程资料的整理、扫描），发包人有权暂不支付竣工验收节点工程款，直至符合要求为止。

承包人需要提交的竣工资料套数：    肆套              。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担              。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工并通过验收后30日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：所有竣工资料都是肆份（两份必须是原件），加可编辑电子版及扫描件一份。（肆套竣工图必须全部为原件）

（2）承包人应履行的其他义务：执行合同通用条款及招标文件规定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：              ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：       ；

建造师注册证书号：       ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                     ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下:  执行通用合同条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：建造师与投标建造师要一致，并且为本工程专职建造师，必须参加各种例会。建造师需常驻现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  执行通用合同条款。   项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  如特殊情况下，建造师离开现场的，须经发包人同意，并书面指定临时代表，代为行使建造师的权利；该临时代表的一切行为，发包人均认为是建造师的行为。建造师、项目技术负责人任何一人离开现场应征得发包人同意。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理不得更换，如需更换，须经发包人同意。未经发包人同意，承包人私自变更建造师，发包人有权终止合同，并按已完工程量的80%与承包人结算。

3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：      执行招标文件     。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前提供 。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  /         。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部主要管理人员须常驻施工现场。

3.4分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：            /              。

主体结构、关键性工作的范围：     /             。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /                    。

其他关于分包的约定：           /                      。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 发包人保留直接支付合同价款的权利       。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、工程现场照管由承包人负责，相关处理及保护费用已包含在合同价款内，发包人负责协调相关单位进行处理。2、工程竣工前，承包人负责已完工程的保护工作，费用由承包人承担。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人为发包人和监理单位免费提供足够的办公用房和会议室。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）         /                          ；

（2）         /                          ；

（3）         /                          。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    合格  。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中承包人须向发包人每次承担合同价1%违约金，由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和隐藏发生的费用，由承包人承担。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求并承担相关费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：     /    。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通等部门和周边企业的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定；达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准及铜陵市地方标准，施工现场要严格按照《安徽省大气污染防治条例》第六十二条、六十三条执行。

若达不到文明施工要求，责令立即整改，每发现一次给予承包人安全文明防护费的5% 的违约处罚；拒不整改的发包人有权单方面解除合同，按已完工程的80% 结算，竣工结算中承包人须向发包人每次承担合同价1%违约金，由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和隐藏发生的费用，由承包人承担。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   /  。

#### 7. 工期和进度：

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日内承包人向发包人提供施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）工程师确认的时间：收到后 7日内工程师进行确认和提出修改意见。2、群体工程中有关进度计划的要求：承包人合同段范围内的工程进度计划安排应服从和满足发包人对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据总体进度计划的需要进行调整。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前3日     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到之日起3日  。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到之日起3日  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前        。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前      。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7日  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同工期予以顺延，单价不予调整。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按工期完成合同内所有工作并验收合格，每延误工期一天的，发包人有权处500元/天进行罚款，累计最高不超过本合同履约保证金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /          。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）               /                            ；

（2）               /                            ；

（3）               /                            。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：  / 。

#### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /    。

8.2 样品

8.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程所需材料应当在进场前由发包人、监理单位进行审查，审查通过的，方可进场使用；审查不通过的，发包人有权要求承包人重新报送，直至通过发包人、监理单位的审查后，方可进场；因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。对承包人不能确保工程质量的材料，发包人有权指定采购。

中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，必须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担   。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     满足要求              。

施工现场需要配备的试验设备：      同上                 。

施工现场需要具备的其他试验条件：   同上                 。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 所有的检测、材料进场复试检测费用，根据建质函【2017】1949号文《安徽省住房城乡建设厅关于进一步加强工程质量检测市场管理的通知》的要求，双方协调解决。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行合同通用条款。1、本工程在施工过程中，因施工图或发包人原因需要变更，承包人不得以任何理由拒绝2、本工程设计变更、修改均以设计部门签发，并经监理单位、发包人代表签字认可并盖单位公章后方有效；本工程设计变更、修改及经济签证须监理单位、发包人代表签字认可并盖单位公章后方有效（仅监理单位签章无效）。

10.2变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  执行通用合同条款      。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到7日内     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理报送后七天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  / 。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /     。

10.5暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人决定是否动用及使用方式。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    否     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：            /             。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：          不调整

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：采用第1种全费用综合单价合同

1、单价合同。

全费用综合单价包含的风险范围： A.本工程采用全费用综合单价合同，投标人一旦中标，其投标清单综合单价不变。

B.施工期间承包方自购的各类建材(价格调整约定的材料除外)的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险和国家下发的政策性调整文件一律不予调整。

C.图纸设计范围内容和为完成图纸设计范围内所有项目所必须实施的措施费用。

D.其他项目费中招标人暂列金额为招标人完成本工程对不明确项目的估算金额，其是否动用及是否向承包人支付以及支付的数额由招标人决定。

E.对招标清单遗漏或描述不清的以发包人要求为准。

风险费用的计算方法：  投标人在投标报价时已考虑，不再另行计取  。

风险范围以外合同价格的调整方法： A.清单内全费用综合单价一律不予调整。

B.所有或某一项设计与方案经发包人批准实施后，由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的项目结算：因变更和图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的项目，如招标清单中有或有类似该项目，则按承包人清单中的综合单价结算；如招标清单中没有该项目也没有类似项目，则按清单计价规则另行组价（材料价按2024年12期《铜陵工程造价》中的材料价格执行；《铜陵工程造价》中没有的材料需承包人申报，招标人、原清单与控制价编制单位、第三方审核单位（如有）按照市场价格合理确定，发包人内审单位审计时有权进行审核调整。），另行组价得出M，结算价=M×中标价/最高投标限价（均应扣除暂定价、暂列金额），由发包人核定的综合单价或材料价格不再下浮。

C.未尽事宜，按2018版安徽省建设工程计价依据协商解决。

D.在本工程施工中所有招标人暂定的材料价必须经招标人、原清单与控制价编制单位、第三方审核单位（如有）重新确认。

E.承包人应当在以上情况发生后14天内，将调整原因、工程量以书面形式通知建设单位现场代表及监理工程师，经确认调整工程量后作为追加合同价款的依据，但不作为工程进度款支付依据，待工程竣工后进行结算。

F. 工程竣工结算以审计部门审计结果为准 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：          /           。

风险费用的计算方法：         /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /   。

预付款支付期限：   /   。

预付款扣回的方式：      /                              。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /                     。

预付款担保的形式为：       /                           。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   /   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      /                            。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：    /     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 执行通用合同条款 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /                   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

双方约定工程款（进度款）支付的方式和时间：（不含工程变更及经济签证所发生的费用）

- （1）工程进度款(不含暂列金额、工程变更及经济签证所发生的费用)每月按经验收合格的实际已完成工程量价款的 80%支付但不超过合同价款(扣除暂列金额)的80%；竣工验收合格后付至已完成工程量价款的 85%，但不超过合同价款(扣除暂列金额及标内未实施项目造价)的85%；

- （2）竣工结算经审核结束后付至结算审定价款的100%(同时承包人须提供与审定价款3%等额的银行保函、保证保险等方式或承包人自愿以现金方式)。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：自收到之日起七天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /     。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书签发后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     /    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款              。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接受证书后7天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /             。

（1）单机无负荷试车费用由       /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /                  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：执行通用合同条款           。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内 。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款      。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：       /      。

发包人完成竣工付款的期限：       /      。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款  。

竣工结算补充：

1、工程价款的结算依据《安徽省建设工程价款结算暂行办法》等有关规定执行。

2、承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得因漏项或考虑不周提出索赔（业主书面提出增加的工作及专用条款12.1 E条款约定除外）。

3、工程结算方式：依据经发包人批准的方案与施工图纸、合同外工程变更、合同外现场隐蔽签证、投标报价、标外新增项目按合同约定价款调整方法结算。

4、发包人有权根据现场情况调整原投标清单工程量，由此产生的风险由投标人综合考虑，自行承担，最终造价以审计结果为准。

5、招标约定的暂定量按实结算，暂估价结算时仅调整价差并计税金；

竣工结算审核承包人违约责任：承包人应在工程竣工验收合格后及时上报工程结算，并对上报的结算金额负责。竣工结算过程中，承包人对上报的结算金额负责。竣工决算过程中，施工单位必须认真编制工程结算，若竣工结算经发包人内审机构审计核减额超过（含）施工单位报审额5%的，承包方承担全额审计费用。若审计核减额未超过5%，审计费用由建设单位承担。

6、发包人内审机构审计均采用“审减不审增”的原则，如承包人提交的竣工结算报告和竣工结算资料有漏算、少算以及由于清单计算错误、定额套用错误等引起价款减少的，发包人均不予调整增加，该部分价款视为承包人自愿放弃，其损失由承包人自行承担。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  按相关规定执行     。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后七天内   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。

（2）发包人完成支付的期限：   /   。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     竣工验收合格后两年    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 详见招标文件中质量保证金条款说明 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式（由承包人自行选择）：

（1）质量保证金，保证金额为：  / ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式:承包人须提供与审定价款3%等额的银行保函、保证保险等方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式（由承包人自行选择）：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:竣工结算审计结束后，承包人须提供与审定价款3%等额的银行保函、保证保险、或承包人自愿以现金方式等方式。

关于质量保证金的补充约定：1、工程出现质量问题，承包人接到发包人通知后 4 小时内必须派人前来进行维修事宜，在发包人三次催促无果后，发包人可以自行委托其他人员进行维修，费用从承包人的质量保证金中双倍扣除。 2、因工程质量问题给第三方造成损失，承包人负责赔偿，否则，发包人有权从工程质量保证金中扣除。3、质量保证金退还方式：质保金在缺陷责任期到期后经工程使用方或物业公司验收书面证明无质量问题后 28 天内支付 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：      详见附件3     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  2小时内到达  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  执行合同通用条款     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /           。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：         /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /    。

（7）其他：         /                      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1、合同实施期间，如发现承包人名不副实（存在挂靠、借用资质、转包、违法分包等行为），合同履行不力、不守承诺、严重影响工程进度、不能按期保质完成施工任务，发包人有权单方面终止合同，将承包人清退出场，并追究相关责任。

2、在施工过程中发现承包人弄虚作假、偷工减料、不按图纸及规范施工，每发现一次发包人有权处承包人500元罚款，发包人有权让承包人立即采取措施处理直至合格。如承包人拒不整改、整改不到位或造成其他损失的，发包人有权单方面终止合同，将承包人清退出场，同时按已完工程量的80% 与承包人结算。

3、本合同与招标文件约定的其它情况。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：     同上

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：       同上

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      执行合同通用条款  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同条款  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用合同条款  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       /                           。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  /            。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /              。

#### 20. 争议解决

20.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                  。

选定争议评审员的期限：       /                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：                                     。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        /                   。

20.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向    /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

#### 21.补充条款

21.1本合同全费用综合单价中税金含增值税率为 9% 考虑，投标人的投标价均视同按增值税率为 9% 考虑。投标人中标后，最终工程结算价根据投标人开具的发票税率，按下列公式调整：最终工程结算价/1.09*(1+实际开票税率），合同履行过程中，若国家增值税税率发生调整，审计结算时，按送审计结算时执行的税率进行结算。

备注：最终约定以实际签订的合同有关条款为准。

- 下篇   通用部分

- 第一章  投标须知

- （一）总  则

1.合格的投标人

1.1 投标人资质等级见招标公告 。

1.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或管理关系的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的。

1.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段的投标。

1.4本项目采用评标办法中所述的方法确定合格投标人。

2.踏勘现场

投标人应按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.招标资料

招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人自行做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

## （二）招标文件

5.招标文件的组成：

5.1招标文件包括下列内容：

5.1.1本招标文件的全部内容，包括工程量清单和图纸；

5.1.2本工程所有发出的答疑文件及书面通知。

5.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的后果由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前三日向招标人提出澄清要求。招标文件的澄清将在前附表写明的网站公布，但不指明澄清问题的来源。所有潜在投标人均有义务自行查看该澄清内容。

7.招标文件的修改

7.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。

7.2 招标文件的修改将在前附表写明的网站发布，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准。

7.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的，且发出时间距投标截止时间不足3天的，招标人将依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

7.5如果投标人在答疑时间截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人理解并接受招标文件所有条款，不再接受对招标文件的异议或投诉。

7.6投标人对清单工程量提出异议的，应附计算书。

## （三）投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但应当附有经权威翻译机构核准的中文译文或得到评标委员会的认可。

8.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件的组成和内容

9.1投标文件组成详见本招标文件“投标文件格式”。

9.2投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，由公共资源交易监督管理部门依照相关法律法规进行处理，公共资源交易监督管理部门依据其规定不受理的，由招标人负责处理。

10.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式编制，表格可以按规定格式扩展（需符合最新的安徽省建设工程计价依据）。

11.投标报价

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作。

11.2投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。采用清单报价方法的，投标人不应采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

11.3本项目为全费用综合单价报价。

11.4投标报价编制依据

11.4.1招标文件；

11.4.2设计图纸；

11.4.3工程量清单；

11.4.4澄清、补充文件中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；

11.4.5施工组织设计及施工方案；

11.4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

11.4.7安徽省住房和城乡建设厅发布的 2018版安徽省建设工程计价依据（建标〔2017〕191号）；

11.4.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

11.4.9施工期间的风险因素。

11.5投标人的费用项目编制原则

11.5.1工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符，否则不得以拟建工程的施工组织设计或施工方案另行向发包人主张任何费用。

11.5.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。

11.5.4其他项目清单中招标人部分的暂列金额为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容结算。

11.5.5投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，由投标人自主报价。

11.6 投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围栏、施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施等）等，招标人要求施工单位能够做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、临时施工道路、场地清表、取土场地、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

11.7 投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

11.8除非交易文件中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

11.9工程材料

11.9.1材料供应方式：见前附表

11.9.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。

11.9.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不计取其他费用。暂定价的材料达到招标限额以上的，招标人将另行招标。

11.10工程造价的确定与控制

11.10.1开标前，投标人应认真对照图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在投标截止日 3日 前向招标人提出异议或修正要求。招标人经核实后确实存在误差且对工程造价影响较大的，应进行修正并重新公布准确的工程量清单。

11.11中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价非合同条款约束因素外一律不予调整。

11.12本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

12.投标货币：

本工程投标报价采用的币种为  人民币  。

13.投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可	以拒绝招标人这种要求并申请退还保证金，但是对拒绝延长投标有效期的投标单位招标人将拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标担保的退还规定仍然适用。

14.投标保证金

14.1投标人应在本须知前附表规定的时间前提交一笔不少于前附表规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标保证金的形式见投标须知前附表，接受投标保证金的银行及帐号见招标公告。任何未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格。

14.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

14.4非预中标人的投标保证金将在中标候选人公示后五日内退还；排名第一的预中标候选人）的投标保证金将在合同签订后五日内退还，其他预中标候选人的保证金在中标公告后的五日内无息退还。（退还利息条款仅限以转账形式缴纳的投标保证金）。

如项目开标时间推迟，已转账缴入指定账户的投标保证金，投标人不得以撤回投标等理由要求在前款规定的时间前退还。

14.5投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还，归发包人所有：

14.5.1投标人在投标截止后至投标有效期内撤销投标文件的；

14.5.2中标人未能在规定期限内按照招标文件内容签订合同协议；

14.5.3投标人在招标活动中存在违法违规行为的。

14.5.4投标人中标后因自身原因放弃中标资格的。

15.投标替代方案

15.1 投标人所提交的方案应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中要求投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。

15.2如果本须知前附表中要求投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

16.投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

16.2 投标文件的正本需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”。投标文件“正本”字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人章。

16.3报价文件及投标文件封面、投标函、投标报价汇总表、联合体共同投标协议书(若有)均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。以联合体共同投标的须有各成员的合法授权代表签字或盖章和各成员法人印章，并附联合体共同投标协议书。

16.4 投标人按照本招标文件的规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

16.5 除投标人对错误处须修改外，全套纸质投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。

16.6纸质投标文件建议双面打印。

（四）投标文件的提交

17.投标文件的装订、密封和标记

17.1投标人应根据本招标文件下篇第四章“投标文件格式”的要求将纸质投标资信标投标文件、技术标投标文件、商务标投标文件分别密封装订并标明相应名称“资信标”或“技术标”或“商务标”。

17.2纸质投标文件在投标文件密封袋上均应写明：

17.2.1 招标人名称；

17.2.2 招标编号；

17.2.3 工程名称；

17.2.4 年月日时分开标，此时间以前不得开启；

17.2.5投标人名称和地址。

18.投标文件的提交

18.1投标人应按招标公告中规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

18.2投标文件提交的截止时间见招标公告的规定。

18.3 招标人可按本须知第6、7条款规定以澄清或修改、补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.4到投标截止时间止，招标人收到的有效投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19.迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后递交的投标文件，将被拒绝。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2 采用纸质投标文件的，投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知本招标文件的规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

## （五）开标

21.开标

21.1招标人按招标公告所规定的时间和地点开标，开标时，一次性开启投标人投标文件，未出席开标会议不影响投标人的投标文件效力。

21.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开启，并退回给投标人；按本须知第22条规定拒收的投标文件，不予送交评审。

21.3开标由招标人或招标代理机构主持，主持人按下列程序进行：

21.3.1由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；

21.3.2宣读至投标截止时间前接收到递交的有效投标文件的份数及投标单位名称。

21.3.3招标人和投标人的代表共同检查各投标书密封情况，对密封情况有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封情况的异议和投诉。

21.3.4主持人告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的异议和投诉。

21.3.5主持人按投标书送达时间逆顺序进行开标、唱标。

21.4.6开标结束。

22.投标文件有下列情形之一的，招标人将不予接受：

22.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

22.2纸质投标文件，未按招标文件要求包装、密封及加写标记的。

23.开标记录：

招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录所有投标单位的报价、工期及项目负责人信息，纸质资料应妥善保管并存档备查。

## （六）评标、定标

24.评标委员会与评标

24.1 评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

24.2 开标结束后，开始评标，评标在保密的环境中进行。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和材料。

26.投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

26.2 有下列情形之一的，在评标现场评标时，评标委员会可以要求投标人当场作出说明并提供相关材料：

（一）设有最高投标限价的，投标报价低于最高投标限价合理幅度的；

（二）不设最高投标限价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。

27.投标文件的偏差

27.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

27.2投标偏差的界定和评审

27.2.1重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：

27.2.1.1未按招标文件中要求提供相关资格审查材料或提供的材料不符合要求的。

27.2.1.2投标文件封面、投标函、投标函附录、工程量清单报价表封面未加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书。

27.2.1.3未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

27.2.1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

27.2.1.5 投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求。

27.2.1.6未按招标文件要求提交投标保证金的。

27.2.1.7投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①投标报价高于最高投标限价的。

②投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂定价格的。

③投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

④法律、法规规定的其它情形。

27.2.1.8投标文件经评审委员会评审不合格的。

27.2.1.9法律、法规规定的其它情形；

27.2.2  细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

27.2.3 投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。

27.2.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27.2.5评委对界定为细微偏差的应做相应调整，投标人应现场书面接受调整内容。

28.投标文件计算错误的修正

28.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：

28.1.1工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额；

28.1.2各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。

28.1.3投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

28.1.4投标文件中填写的工程名称、工程结构、建筑面积、层数有误时，以招标工程的实际内容为准。

28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

- 投标人的最终投标报价

按照本招标文件的规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

30.投标文件的评审、比较和否决

30.1评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

30.2 在评审过程中,评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。

30.3评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，提出评标报告并推荐中标候选人。

30.4招标人根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

30.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

30.6评标委员会经评审，认为招标文件相关内容互有矛盾，可能影响中标价款的确定、合同签订、标后管理、审计结算的，应当征求招标人意见，可以终止本次招标，招标人应当依法重新招标，后果由招标代理机构负责。

## （七）合同的授予

31.合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予中标人。

32.招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

33.中标通知书

招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。公开招标的项目将在前附表写明的网站上以中标公告的形式通知。

34.合同协议书的签订

34.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，招标人将取消其中标资格，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

35.支付担保

本工程不实行工程款支付担保。

# 第二章 评标办法

- 1.总则：为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，结合本市实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。

- 2.开标评标程序

2.1开标时，评标委员会按照投标资格评审、商务部分评审、技术标评审、企业信用评审的顺序依次进行。前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，已进入下一顺序评审的，评审委员会不得再对前面顺序评审的结果进行重新复核。

2.2评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构解释澄清。解释澄清的内容合理的，评委会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评委会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。

2.3现场出席开标会议的投标人法定代表人或授权委托人在答复专家质询或对开评标程序提出异议时需出示身份证原件，并提供身份证件复印件交招标代理机构核验（授权委托人同时需提交授权委托书，法人需提供法人身份证明书），不能证明身份的澄清无效，并视为放弃澄清的权力，不能证明身份的异议不被接收。

2.4评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

2.5当通过投标资格评审或商务部分评审的投标人少于3家时，评标委员会应当对本次招标是否具有竞争性进行评审。评标委员会所有成员一致认为仍具有竞争性的，应当继续评审，并在评标报告中予以说明。评标委员会个别或全部成员认为不再具有竞争性的，评标委员会应当否决全部投标，本次招标做流标处理。

2.6流标的项目，评标委员会除应在评标报告上说明认定项目流标的理由外，还应分析流标产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次流标的措施和建议。

- 3.投标资格评审

| 序号 | 评审项目 | 合格标准 | 有效证明材料 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承担民事责任的能力 | 具有法人资格 | 有效的营业执照 | 复印件或扫描件放入投标文件，纸质证照和电子证照皆可。 |
| 2 | 企业资质 | 具备招标公告规定的资质， | 有效的企业资质等级证书 |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 具有有效的施工安全生产许可证 | 有效的安全生产许可证 |  |
| 4 | 项目经理资格 | 具备招标公告规定的资格 | 有效的资格证书 |  |
| 5 | 项目经理安全生产考核证书 | 有效的安全生产考核B证及持有在开标截止日期前半年内在该单位连续三个月的社保缴纳证明。 |  |  |
| 6 | 诚信承诺书 | 无诚信承诺书中禁止的不良信用记录 | 由法定代表人签署并加盖公章的诚信承诺书 | 原件放入投标文件 |
| 7 | 项目经理到岗承诺 |  | 由法定代表人签署并加盖公章的承诺书原件 |  |
| 8 | 授权委托书、法定代表人身份证明书 | 非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书 | 授权委托书及法定代表人身份证明书按给定格式要求填写、签字（盖章） | 授权委托书及法定代表人身份证明书提供原件，身份证提供扫描件或复印件加盖公章放入投标文件 |
| 9 | 中小企业材料 | 按给定的格式填写签章 | 按给定的格式填写签章 | 按照格式填写加盖公章放入投标文件中 |

备注：

（1）投标人以上有一项不符合即为不合格，按无效标处理，不列入商务部分评审。

4.投标报价评审方法：（94分）

4.1.1确定参与商务标抽取及平均值计算的报价范围

投标报价因重大偏差被认定为废标或无效报价的不参与报价的抽取和平均值的计算。

4.1.2低于最高投标限价的83%或高于最高投标限价的93%的投标报价（不含本数），均不参与以下报价的抽取和平均值的计算。

当最高投标限价83%与最高投标限价的93%之间无投标报价时（含本数），属于报价异常，本项目做流标处理。

4.1.3计算投标报价算术平均值b

设通过前述各步骤评审的投标人数量为 M,最高投标限价为 A。

当投标单位家数 M≤5 时，取所有投标报价的算术平均值为b值；

当M＞5时，按由高到低顺序去掉报价高的M×10%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去除报价低的M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为b值；

4.1.4计算评标基准值B：

对第一次算术平均b值（含）和最高投标限价的88%（含）之间的投标报价进行第二次平均，第二次平均值即为评标基准值B。（若第一次算术平均b值（含）和最高投标限价的88%（含）之间没有投标报价，则以最高投标限价的88%为评标基准值B。）。

4.2计算报价得分

对报价采用94分制计算报价得分，投标报价等于评标基准值得满分94分，较评标基准值每高1%扣0.2分，较评标基准值每低1%扣0.1分。计算结果保留3位小数。具体计算公式为：94-偏差率*（0.2或0.1）*100，未参与报价抽取和平均值计算的有效报价也应计算报价得分。

注：偏差率=∣投标人报价-评标基准值∣/评标基准值*100%（偏差率保留3位小数，小数点后第4位“四舍五入”，即为*.***%）

5.技术标评审（6分）

| 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 标 6分 | 施 工 组 织 设 计 （6分） | 1、确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺，优秀得1.2-2.0分，一般得0.6-1.1分，较差0.1-0.5分,未提供不得分。 2、确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准，从施工组织设计完整性、是否有针对性、合理性进行评分，优秀得1.2-2.0分，一般得0.6-1.1分，较差0.1-0.5分,未提供不得分。 3、确保安全生产的技术组织措施：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力，从施工组织设计完整性、是否有针对性、合理性进行评分，优秀得1.2-2.0分，一般得0.6-1.1分，较差0.1-0.5分,未提供不得分。 本项满分6分。取所有评委评分的算术平均值为最终得分，小数点后保留两位小数第三位四舍五入。 | 6分 |

- 6、投标人总得分=商务报价得分+技术标得分

- 7、企业信用评审

- 评标委员会现场查询投标人诚信承诺书。

- 7.1 在招投标活动中存在弄虚作假或串通投标等行为

- 投标人在招投标活动中因弄虚作假或串通投标等违法违规行为被处理，在“信用中国”网站仍处于公示期内的，其信用评审不合格。

- 7.2 行贿犯罪记录

- 投标人自投标截止之日起前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。

- 7.3 限制投标的行政处罚、限制在本市承揽业务的行政处理

- 投标人或项目经理“受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的”，信用评审不合格。

- 7.4住建部门“黑名单”

- 被市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

- 7.5人力资源社会保障行政部门“失信名单”

- 被人力资源社会保障行政部门列入信用铜陵“失信名单”信用评审不合格，此项以信用铜陵（http://xytl.tl.gov.cn/）“守信失信名单”栏目为准。

- 8.推荐中标候选人

8.1对通过前述全部评审的，评标委员会按照总得分由高到低的顺序，推荐有排序1名的中标候选人。投标人总得分相等的，以投标报价与评标基准值差异的绝对值由小到大的顺序排列。差异的绝对值也相等的，由评标委员会现场抽签确定排序。无法推荐招标文件规定数量的，以实际合格的投标人家数为准。

当拟推荐的中标候选人报价存在可能影响合同履行的异常低价的，且投标文件中未附其不属于异常低价的证明材料或材料不足以证明时，评审委员会将要求投标人在30分钟内提供证明相关证明材料或补充证明材料。评审委员会对通过评审的异常低价中标候选人的合同履行能力及工程质量安全等风险应进行全面评估，并作为评标报告的附件；如中标候选人未提供或提供的材料不能证明其不属于异常低价的，评标委员会应否决其投标并将否决的理由写入评标报告，否决后，有其他合格的投标人可供选择的，应递补推荐。

中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

8.2投标人资质动态核查

根据《关于调整我市投标人资质动态核查有关事项的通知》（铜公管〔2024〕75 号）要求，拟推荐中标候选人的注册建造师必须满足相应建筑业企业资质标准要求，开标当日，评标委员会在推荐中标候选人前，对拟推荐的中标候选人进行查询，评标委员会根据开标当日查询结果进行评审，具体要求如下：

评标委员会登录全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）进行实时查询，并结合《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）和安徽省住建厅《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建市函〔2022〕748号），对中标候选人的建造师数量进行评审，即：

根据《关于进一步规范全市建筑市场秩序的通知》（建函〔2024〕69号）要求，投标人的注册建造师必须满足相应建筑业企业资质标准要求，开标当日，由评标委员会对抽取的N个投标人进行查询，并根据开标当日查询结果进行评审，具体要求如下：登录全国建筑市场监管公共服务平台 (https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）进行实时查询，并结合《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）和安徽省住建厅《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建市函〔2022〕748 号），对关系企业履约能力的建造师数量进行评审，即：

（1）建筑工程施工总承包特级资质企业：注册一级建造师 50 人以上。

（2）建筑工程施工总承包壹级资质企业：建筑工程专业一级注册建造师不少于9 人。

（3）建筑工程施工总承包贰级、叁级资质企业：建筑工程、机电工程注册建造师不少于5人，其中建筑工程专业注册建造师不少于4人。

（4）建筑装修装饰工程专业承包壹级资质企业：建筑工程专业一级注册建造师不少于5 人。

（5）建筑装修装饰工程专业承包贰级资质企业：建筑工程专业注册建造师不少于3人。

投标人注册建造师不满足招标文件要求的，不得推荐为中标候选人。

当拟推荐的中标候选人因资质动态核查被否决的，如有合格的投标人可递补，评标委员会按照本评标办法第8.1条规定的排名由高到低的顺序递补并对其进行资质动态核查，核查其是否通过。评审继续进行，直至推荐出符合要求的中标候选人或项目招标失败为止。

第三章  投标文件格式

一、资信标

工程施工招标

投  标  文  件

招标编号：

项目名称：

投 标 人：               （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：         （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目    录

（一）法定代表人身份证明书

（二）法定代表人身份证复印件或扫描件

（三）授权委托书

（四）授权委托人身份证复印件或扫描件

（五）投标人营业执照、企业资质、企业安全生产许可证复印件或扫描件

（六）项目经理资格证书、安全生产考核B证复印件或扫描件、提供开标截止时间前半年内在该投标单位连续三个月的社保缴纳证明

（七）诚信承诺书

（八）项目经理到岗承诺

（九）中小企业证明材料

（十)招标文件要求的其他资料

（十一）投标人认为需要提交的其他资料

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：   （盖公章）

日  期：      年     月     日

法定代表人身份证复印件或扫描件

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系   （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就        （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：              性别 ：         年龄：

身份证号码：                    职务：

投  标  人：                   （盖公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：法人签署投标文件并到开标现场则投标文件中无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。

授权委托人身份证复印件或扫描件

（五）投标人营业执照、企业资质、企业安全生产许可证复印件或扫描件

（六）项目经理资格证书、安全生产考核B证复印件或扫描件、提供开标截止时间前半年内在该投标单位连续三个月的社保缴纳证明

（七）诚信承诺书

致招标人：

我单位在参加                            项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止之日，我公司及本项目拟派项目经理不在受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚期内，不在政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理期内。

九、至投标截止日，我公司及拟派项目经理（项目负责人）未被人民法院列入失信被执行人、未被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”、我公司近3年内无行贿犯罪记录。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：   （盖章）

法定代表人：      （签字或盖章）

年     月     日

（八）项目经理到岗承诺

（招标人名称）：

本项目拟派项目经理目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。

以上承诺如有虚假或未兑现，我单位愿意按照弄虚作假情形承担相应责任。

投标人名称：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

（九）中小企业材料

中小企业声明函（工程)

本公司(联合体）郑重声明，为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022]12号)、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法>》（财库〔2020]46号)、《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》(皖财购〔20223556号）和《安徽省住建厅关于切实加强全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》(建市函〔2022]453号）等文件精神，本公司（联合体)参加(单位名称）的(项目名称）招标活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.       ，属于         行业；承接企业为_(企业名称)，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章)：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）招标文件要求的其他资料

（十一）投标人认为需要提交的其他资料

- 二、技术标

工程施工招标

投  标  文  件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：	      投标文件技术标

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期： 年 月  日

目  录

（1）施工组织设计（格式自拟）

（2）项目管理机构人员配备表（格式自拟）

（3）投标人认为需要提交的其它资料

三、商务标

工程施工招标

投  标  文  件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：	      投标文件商务标

投 标 人：                                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期： 年 月   日

（1）投 标 函

致：   {招标人名称}

1.根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）        （小写      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细阅读和确认全部招标文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目经理为        ，其项目经理资质为         。

3.我方承认附录是我方投标函的组成部分。

4. 一旦我方中标，我方保证按　　日历天的工期（施工项目填写工期）和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、违法分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。如填写错误不符合招标文件的要求，自愿做废标处理。

5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

6.一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12.我方将与本投标函一起，提交人民币    /   元作为投标保证金。

13.如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂定价和甲供材）  2  %作为履约保证金。

14.招标文件、投标文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

15.我方承诺：我方拟派项目经理符合投标须知前附表的规定，否则接受招投标行政主管管理部门依法进行的处罚。

16.其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：       年      月      日

（2）附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  | 按中标合同价款的 2 % |
| 2 | 施工准备时间 |  | 签订合同后 5 天内 |
| 3 | 误期违约金额 |  | 详见上篇第六章合同专用条款“第 7.5 条”内容 |
| 4 | 误期赔偿费 |  | 详见上篇第六章合同专用条款“第7.5条”内容 |
| 5 | 提前工期奖 |  | 详见上篇第六章合同专用条款“第7.8 条”内容 |
| 6 | 施工总工期 |  | 日历天 |
| 7 | 质量标准 |  | 合格 |
| 8 | 投标总价 |  | 按商务部分中报价 |
| 9 | 工程质量违约金 |  | 按审定结算价款的 3 % |
| 10 | 预付款金额 |  | 无 |
| 11 | 进度款付款时间 |  | 签发月付款凭证后 / 天内 |
| 12 | 竣工结算款付款时间 |  | 签发竣工结算付款凭证后 28 天内 |
| 13 | 总包服务费 |  | 无 |

投 标 人：      名称   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日期：       年      月      日

| （3）投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 名 称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |
|  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
|  |  | 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编 制 时 间：

投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.采用全费用综合单价报价法，综合单价包括且不限于主材及辅材的采购供货、运输、装卸、制作、安装、调试、培训、相关部门检测验收合格准许运行、售后服务、方案设计（含二次深化设计）、清理、保洁、破除处修复处理、各项措施费用以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用。

3.本招标项目招标控制价按含增值税率为 9% 考虑，投标人的投标价均视同按增值税率为 9% 考虑。投标人中标后，最终工程结算价根据投标人开具的发票税率，按下列公式调整：最终工程结算价/1.09*(1+实际开票税率）

4.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

5.本报价的币种为人民币。

6.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送

全费用综合单价报价明细表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本投标报价必须以人民币的形式表示。 2、本工程采用全费用综合单价报价法，综合单价包括且不限于主材及辅材的采购供货、运输、装卸、制作、安装、调试、培训、相关部门检测验收合格准许运行、售后服务、方案设计（含二次深化设计）、清理、保洁、破除处修复处理、各项措施费用以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用。 3、本招标项目招标控制价按含增值税率为 9% 考虑，投标人的投标价均视同按增值税率为 9% 考虑。投标人中标后，最终工程结算价根据投标人开具的发票税率，按下列公式调整：最终工程结算价/1.09*(1+实际开票税率） 4、投标报价包含所有投标主材的备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、损耗、现场吊装、装卸、出厂检测验收等工作及相关配套设施所发生的一切费用。设备标准详见“招标工程量清单”中技术参数。 5、投标人应自行勘察现场，全面考虑设备安装的管线及配套器材，结算不予调整。 6、依据附件“招标工程量清单”内容在此表填写，表格格式可扩展，但不得修改实质内容。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投 标 人：      名称   （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日期：       年      月      日